КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ          ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «ДЕРЕВНЯ СТАРКИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   08.04.2022 года                                                                              №  12

О разработке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки

МО СП «Деревня Старки» Дзержинского

района  Калужской области

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Деревня Старки», соглашением о передачи полномочий от 10.01.2022г, с целью приведения в соответствие с генеральным планом МО СП «Деревня Старки», установления порядка осуществления градостроительной деятельности и землепользования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Деревня Старки» Дзержинского района Калужской области, утверждённые решением Сельской Думы МО СП «Деревня Старки» от 17.11.2006г. № 62 (В ред.: Решение Сельской Думы от 16.12.2014 г. № 166, решение Сельской Думы от 20.02.2017 № 59, в ред. решения от 08.11.2019 г. № 159, в ред. решения от 14.07.2020 г. № 200)

2.Установить этапы градостроительного зонирования, порядок и сроки проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки (приложение 1).

3.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течении десяти дней с момента его принятия и вступает в силу со дня его опубликования.

4.Контроль  за  исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО СП «Деревня Старки»:                                             О.В. Зорина

Приложение №1

к постановлению

администрации

МО СП «Деревня   Старки»

От 08.04.2022г. № 12

Этапы градостроительного зонирования

1 этап.   Корректировка текстовой части ПЗЗ с  целью приведения в соответствие с

действующим законодательством: разработка градостроительных регламентов для  территориальных зон с указанием видов разрешенного использования земельных   участков и объектов капитального строительства.

2 этап.  Внесение изменений в карту градостроительного зонирования и карту зон с особыми условиями использования территорий, установив для  земельных участков.

Порядок и сроки

проведения работ по внесению изменений в правила     землепользования и застройки МО СП «Деревня Старки» и этапы градостроительного зонирования.

| Установление порядка проведе-ния работ | Наименование видов работ | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Официальное опубликование сообщения о приятом решении о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Старки» в порядке, установленном для официального опубликования нормативно-правовых актов. | Администрация поселения | не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения администрации (исполнительно-распорядитель-ного органа) о разработке проекта. |
| 2. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Старки» согласно установленным этапам градостроительного зонирования. | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, | 1 месяц |
| 3. | Проверка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня Старки» в соответствии с действующим законодательством | Комиссия по подготовке проекта Правил земле-пользования и застройки | 7 дней |
| 4. | Подготовка проекта Решения «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Деревня Старки» | Администрация поселения | Не позднее десяти дней со дня получения проекта |
| 5. | Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний | Администрация поселения | Не позднее чем за 7 дней до дня размещения проекта на сайте |
| 6. | Опубликование проекта изменений в Правила землепользования и застройки | Администрация поселения | Не более 7 дней |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Деревня Старки» | Комиссия по подготовке проекта Правил земле-пользования и застройки | Не менее двух и не более четырёх месяцев со дня опубликования проекта Правил землепользования и застройки |
| 8. | Опубликование и размещение в сети интернет материалов по публичным слушаниям | Комиссия по землепользованию и застройке | 7 дней |
| 9. | Направление проекта изменений в Правила землепользования и застройки в Сельскую Думу (представительный орган) | Администрация поселения | В течение десяти дней после предоставления комиссией проекта Правил землепользования и застройки и результатов публичных слушаний |
| 10. | Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Деревня Старки» | Сельская Дума | На очередном заседании |
| 11. | Опубликование Правил землепользования и застройки на сайте. Размещение в ФГИС ТП | Администрация поселения | Не позднее 10 дней со дня утверждения |