| КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно - распорядительный орган) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| «27»июня 2022 года г. Кондрово № 951 |
| Об утверждении Плана-графика перехода на использование администрацией МО МР «Дзержинский район» сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации |  |
| В целях организации мер по переходу на использование администрацией МР «Дзержинский район» сведений, содержащихся в едином федеральном информационном реестре, содержащем сведения о населении Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1738 «О сроках перехода субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить План-график перехода на использование администрацией МР «Дзержинский район» сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации (приложение). 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Дзержинский район». 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Дзержинского района (Юркова С.А.). Глава администрации Дзержинского района Е.О. Вирков |

Приложение

к постановлению

администрации

Дзержинского района

от ______________ №_____

ПЛАН-ГРАФИК
перехода на использование администрацией МР «Дзержинский район» сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» | до 31.12.2023 (в соответствии с Постановлением Правительства КО от 22.02.2022 № 130) | Руководители отделов администрации МР «Дзержинский район», уполномоченные на предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 2 | Определение видов сведений СМЭВ, размещенных на технологическом портале системы взаимодействия в сети «Интернет» (https://smev3.gosuslugi.ru/portal), доступ к которым требуется в соответствии с административным регламентом предоставления государственных и муниципальных услуг и сбор данных, необходимых для направления в Ситуационный центр заявки на получение прав доступа: - информация о наименовании вида сведений; - контактные данные сотрудников, которым требуется организовать доступ в соответствии с регламентом; - правовой акт, в соответствии с которым должен быть предоставлен доступ | до 31.12.2023 | Руководители отделов администрации МР «Дзержинский район», уполномоченные на предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 3 | Подключение информационных систем администрации МР «Дзержинский район» к видам сведений государственной информационной системы формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, размещенным на технологическом портале системы взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://smev3.gosuslugi.ru/portal), путем направления оператору информационной системы запрос о предоставлении доступа к видам сведений | до 31.12.2025 | Руководители отделов администрации МР «Дзержинский район», уполномоченные на предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 4 | Одновременное тестовое использование федерального регистра сведений о населении и запросов к действующим государственным информационным системам при организации межведомственного информационного взаимодействия в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществление государственных и муниципальных услуг | до 31.12.2025 | Руководители отделов администрации МР «Дзержинский район», уполномоченные на предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 5 | Направление в рамках первоначального приведения в соответствии с федеральным регистром сведений о населении запроса номера записи в отношении каждого физического лица, сведения о котором содержатся в ведомственных информационных ресурсах и при получении ответа оператора сохранение этого номера в своей системе для направления последующих запросов в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальных услуг | до 31.12.2025 | Руководители отделов администрации МР «Дзержинский район», уполномоченные на предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 6 | Использование федерального регистра сведений о населении в качестве единственного обязательного источника получения сведений о физическом лице | с 01.01.2026 | Руководители отделов администрации МР «Дзержинский район», уполномоченные на предоставление государственных и муниципальных услуг |