КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ  РЕДЬКИНО»

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от «31» июля 2016 г.                                                                               № 65

Об утверждении Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры 					                       сельского поселения  «Деревня Редькино» до 						               2020 года и на период 2037 года.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации»,  постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», рекомендаций публичных слушания от 25 июля 2016 года, Сельская Дума  сельского поселения «Деревня Редькино» РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения  «Деревня Редькино» до 2020 года и на период              2037 года (прилагается).

2.  Настоящее решение подлежит размещению на сайте администрации Дзержинского района http://admkondrovo.ru и обнародованию в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

Глава сельского поселения

«Деревня Редькино»                                                                   Е. А. Капитонова

Приложение

к решению Сельской Думы

сельского поселения «Деревня Редькино » от 31.07. 2016 года № 65

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ РЕДЬКИНО»  до 2020 ГОДА И НА ПЕРИОД  2037 ГОДА

2016 г.

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Редькино» до 2020 года и на период до 2037 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ №О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Сельская Дума сельского поселения «Деревня Редькино» 249865, Калужская область, Дзержинский район, д. Редькино 39, Разработчик: Администрация сельского поселения «Деревня Редькино» 249865, Калужская область, Дзержинский район, д. Редькино, д.39 |
| Цели и задачи программы | Цель программы - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей. Задачи программы: - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | увеличение доли автомобильных дорог сельского поселения всех форм собственности с твердым покрытием до 80% от общей протяженности автомобильных дорог Снижение числа зарегистрированных ДТП до 1 |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: а) мероприятия по развитию сети дорог поселения; б) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения; в) мероприятия по улучшению качества существующей дорожной сети |
| Срок и этапы реализации программы | С 2016 по 2020 годы и на период до 2037 года. Этапы: I этап: 2016-2020 гг. II этап: 2021-2025 гг. III этап: 2026-2037 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | (2016-2037) – 12200 тыс.рублей Объем финансирования программы на периоды 2021-2025гг и 2026-2037 годы будет уточняться исходя из объемов финансирования государственных и муниципальных программ за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в сельском поселении |

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

#### 1.1 Социально-экономическая характеристика сельского поселения «Деревня Редькино», характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

По состоянию на 1 января 2016 г. численность сельского поселения  «Деревня Редькино»

составляет  843 человек. Динамика численности населения отражена

Таблица 1 - Среднегодовая численности населения сельского поселения

| Год | Численность, человек | Динамика, человек |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 836 | -11 |
| 2011 | 802 | -10 |
| 2012 | 820 | -8 |
| 2013 | 811 | -10 |
| 2014 | 843 | -2 |
| 2015 | 855 | -10 |
| 2016 | 843 | -14 |

Таблица 2 Численность населения сельского поселения по населенным пунктам

|  | 2011 г | 2016 г. (на начало года) |
| --- | --- | --- |
| Все население | 802 | 843 |
| в том числе: |  |
| дер. Редькино | 726 | 751 |
| дер. Гавшино | 2 | 31 |
| дер. Гамышево | 1 | 6 |
| дер. Росино | 1 | - |
| дер. Фролово | 2 | 3 |
| дер. Ползино | 6 | 9 |
| дер. Латышево | 5 | 13 |
| дер. Юдинки | 11 | 9 |
| дер. Кашенки | 2 | 3 |
| дер. Меленки | 12 | 5 |
| дер. Лопатино | 3 | 6 |
| дер. Карамышево | 2 | 2 |
| дер. Ладово | 2 | 3 |

Около 89% всего населения проживает в центре сельского поселения – дер. Редькино. Численность населения, по сравнению с 2011 годом, в центре сельского поселения уменьшилось на 5%..

Промышленность сельского поселения  представлена следующими предприятиями:

- ООО  «Редькинское» (с\х предприятие);

В поселении имеется:

Редькинский ФАП

Редькинское ОС;

Редькинский СДК

Редькинская  сельская библиотека .

Обеспечение продуктами питания и товарами первой необходимости производится    силами малого предпринимательства: ИП «Капитонов»,  ИП  «Филенков», магазин ПОСПО

Генеральный план  сельского поселения «Деревня Редькино» утвержден в 2013 году и разработана  на срок до 2037 года,.

Последовательность выполнения мероприятий, их сроки, определяются органами местного самоуправления  поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки , финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих государственных  программ .

С целью развития транспортной инфраструктуры сельского поселения генеральным планом предлагается следующий ряд мероприятий:

1.  Капитальный ремонт дорог регионального значения, проходящих по территории поселения;

2. Проектирование и строительство улично-дорожной сети в местах перспективного  жилищного строительства;

3. Введение дифференциации улично-дорожной сети, с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме сельского поселения.

При реконструкции и строительстве дорог дорожное полотно необходимо выполнить в твердом асфальтобетонном исполнении для всех  дорог в черте населенных пунктов и дорог между населенными пунктами.

Проектом определена следующая протяженность дорог:

Дороги в населенном пункте:

- реконструируемые – протяженность 8200 м, площадь дорожного полотна составляет 73800м2;

- проектируемые(ул. Юдинки)- протяженность 1500м, площадь дорожного полотна составляет 9000 м2.

Дороги областного значения:

Капитальный ремонт  («Калуга-Полотняный Завод Усадьба Гончаровых - Редькино»)    -5500 м, 77000 кв.м.

Дороги между населенными пунктами сельского поселения:

Капитальный ремонт:

«Редькино-Фролово»  - 12000 м-108000кв.м.

«Кашенки-Меленки-Редькино» -  3500м - 31500кв.м.

«Ладово-Росино» -2000м-18000кв.м.

«Редькино- Гамышево-Гавшино» -3000 м-27000кв.м.

«Карамышево-Ползино» - 3000м - 27000 кв.м.

«Редькино- Грибаново» -700 м  - 6300 кв.м.

«Редькино – Лопатино» - 800 м – 4800 кв.м.

«Карамышево – Латышево- Юдинки» 3500м – 31500м

Принятые генеральным планом проектные решения необходимо применить в рабочем проектировании с учетом возможного уточнения параметров и характеристик проектируемого объекта транспортной инфраструктуры.

#### 1.2 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Сельское поселение «Деревня Редькино» расположено северо-восточной части территории Дзержинского района Калужской области. Центр сельского поселения – Деревня Редькино находится в 20 км к юго-востоку от г. Кондрово, и в 40 км от г. Калуга

В состав сельского поселения «Деревня Редькино» входят  следующие населенные пункты: дер. Редькино, дер. Грибаново, дер. Ладово, дер. Гамышево, дер. Гавшино, дер. Карамышево, дер. Юдинки, дер. Лопатино , дер. Ползино,  дер. Росино, дер Фролово, дер. Латышево, дер. Кашенки, дер. Меленки.

Муниципальное образование Сельское поселение «Деревня Редькино» граничит: СП «Деревня Старки», СП «Деревня Карцово» , СП «Совхоз Ленина» Дзержинского района и с  Малоярославецким район Калужской области

Площадь территории муниципального образования «Деревня Редькино» в существующих границах составляет 5047га. Численность населения по состоянию на 01.01.2016г - 843  человека.

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются только автомобильным транспортом.

## Внешний транспорт

## Ближайшая железнодорожная станция: «п. Полотняный Завод» -10 км

Автомобильные дороги

Транспортное обслуживание население осуществляется  автобусными маршрутами  по дороге областного значения  «Калуга-Полотняный Завод Усадьба Гончаровых - Редькино».

Перечень автомобильных дорог,

являющихся собственностью Калужской области.

Таблица №1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги, км | Мост шт./м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Калуга-Полотняный Завод Усадьба Гончаровых-Редькино | 5,5 | 1/20 |
| Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью МР «Дзержинский район». Таблица №2 |
|  | Редькино-Фролово | 12,0 |  |
|  | Редькино-Кашенки-Меленки | 3,5 |  |
|  | Редькино-Грибаново | 0,7 |  |
|  | Карамышево-Юдинки Редькино-Гамышево-Гавшино Редькино-Лопатино Карамышево-Ползино Ладово-Росино Редькино-Грибаново | 2,0 3,5 3,0 0,8 3,0 2,0 0,7 |  |

Анализ показывает,  порядка 80%  автомобильных дорог  между населенными пунктами не имеют дорожных одежд капитального типа, что затрудняет движение по ним в неблагоприятные периоды года.

Перечень автомобильных дорог, в черте населенных пунктов, находящихся в казне муниципального образования сельское поселение «Деревня Редькино» по состоянию на 01.08.2016 г.

Таблица №3

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность (км) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Ползино | 0.990 | грунт |
| 2 | д. Росино | 0.291 | грунт |
| 3 | д. Меленки | 0.724 | грунт |
| 4 | д. Гавшино | 0.468 | грунт |
| 5 | д. Карамышево | 0.123 | грунт |
| 6 | д. Гамышево | 0.561 | грунт |
| 7 | д. Юдинки | 0.476 | грунт |
| 8 | д. Лопатино | 0.357 | грунт |
| 9 | д. Грибаново | 0.838 | щебень |
| 10 | д. Ладово | 0.219 | грунт |
| 11 | д. Латышево | 1.140 | грунт |
| 12 | д. Кашенки | 0.610 | грунт |
| 13 | д. Фролово | 0.644 | грунт |
| 14 | д. Редькино | 0.673 | грунт - 0.336 |
|  |  |  | асфальт - 0.114 котельн |
|  |  |  | асфальт – 0. 223 школа |
|  | Итого | 8.114 из них: |  |
|  |  | грунт - 6.94 |  |
|  |  | щебень – 0.838 | С твердым покрытием 1.175 |
|  |  | асфальт - 0.337 |  |

Из таблицы  видно, что порядка 85% улично-дорожной сети в черте населенных пунктов не имеют дорожных одежд капитального типа, что затрудняет движение по ним в неблагоприятные периоды года.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Поселение имеет сеть внутри поселенческих автомобильных дорог  до населенных пунктов.

На территории муниципального образования  нет станций технического обслуживания автотранспорта и автозаправочных станций, ближайшие  АЗС находятся в п. Полотняный Завод. Ремонт и обслуживание автотранспортных средств производятся в  частных гаражах и на территории предприятий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, а также в  частных гаражах. Общая мощность гаражей, расположенных на территории населенного пункта, составляет  около 80 машино-мест.

При рассмотрении работы современного транспорта поселения выявлены следующие основные проблемы:

- низкое качество обслуживания автомобильных дорог;

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям;

- часть улиц не имеет дорожных одежд капитального типа;

- на части улиц отсутствуют тротуары.

#### 1.3. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

В связи с расчетным увеличением численности индивидуальных легковых автомобилей на территории сельского поселения предлагается сохранение части существующих и строительство  гаражей для постоянного хранения автотранспортных средств этой группы. На основании СП 42.13330.2011 гаражи предусмотрены для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. Учитывая, что значительная часть населения поселения обеспечена индивидуальным жильем с придомовыми  земельными участками, на территории которых строительство  отдельно стоящих гаражей на территории сельского поселения не планируется.

# 1.4. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Обслуживание автомобильных дорог областного значения на территории  сельского поселения  осуществляет  ДРСУ №2 Калугавтодор.

Содержание автомобильных дорог муниципального значения  осуществляется  силами подрядчиков по заключению муниципальных контрактов на ремонт и содержание дорог за счет средств  местных бюджетом   средств дорожного фонда.

#### 1.5. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Анализ безопасности дорожного движения показывает, что в целом показатели невысоки в 2014 году совершено 1 ДТП, в 2015 году 1 ДТП.

Вместе с тем разработчики программы предлагают дополнительные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

1) установка  знаков  «Жилая зона» на автодорогах  областного значения в черте населенных пунктов;

2) развитие профилактических мероприятий, акций по повышению безопасности дорожного движения, проведение сплошных выборочных проверок путем проведения целевых операций.

#### 1.6. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

#### Существующие автодороги регионального значения проходят  по населенным пунктам. Поток   машин большой грузоподъемности, осуществляющих перевоз  грузов, приводит к увеличению уровня шума и вибрации в жилых домах, расположенных  в д. Редькино.

#### 1.7. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения

В сельском поселении определены основные планируемые зоны  развития и жилой застройки, перечень к реконструкции, сохранению и проектированию улиц.

#### 1.8. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

1) Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

В редакции распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

2) Государственная программа  Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области» до  2019 года" в редакции Постановления Правительства Калужской области  в редакции от 31.05.2016г № 314;

3) Постановление Администрации Дзержинского района                                                                                          «Об утверждении муниципальной программы Дзержинского района «Развитие  дорожного хозяйства Дзержинского района  на 2014-2020 годы»;

4) Стратегия социально-экономического развития  Дзержинского района до 2020 года и на период до 2030 года.

5) Генеральный план сельского поселения  «Деревня Редькино» до 2037 года.

6) Муниципальная программа сельского поселения «Деревня Редькино» «Развитие дорожного хозяйства  сельского поселения «Деревня Редькино» на 2015-2017 годы»

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе возможно внесение изменений в части планировочных решений при осуществлении новой жилой застройки.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения .

# 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительных перспектив поселения

В соответствии с генеральным планом сельского поселения  определены  участки,  планируемые для  нового жилищного строительства в д. Юдинки ,  д. Редькино.  С точки зрения градостроительных перспектив развития на картографических материалах  более подробно указаны планируемые кварталы и участки для развития улично-дорожной сети.

В связи  с  увеличением спроса на проживание в экологически чистых районах  приобретаются жилые дома в отдаленных деревнях поселения, следовательно,  автодороги  местного значения   между населенными пунктами сельского поселения и улично-дорожной сети  станут более востребованы.

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз  сохранения и увеличения численности населения за счет  предприятия ООО «Редькинское».

В поселении предполагается сохранение  существующей транспортной системы в виде  системы автомобильных дорог общего пользования  государственной и муниципальной собственности.

Развитие  частной транспортной системы не востребовано и нецелесообразно.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в  сельском поселении,  развитие кварталов перспективной застройки, расширение индивидуального жилищного строительства.2.4. Прогноз развития дорожной сети

Отдельные участки автомобильных дорог местного значения, особенно  в д. Редькино, д. Латышево, характеризуются высокой интенсивностью движения, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности участников дорожного движения.

Для решения данной проблемы требуется  проведения реконструкции, капитального ремонта дорожного полотна и  прилегающих участков дорог, организации дорожного движения.

Совершенствование сети муниципальных автомобильных дорог заключаются в необходимости решения вопросов по повышению степени транспортной связанности населенных пунктов   сельского поселения, обеспечения возрастающей потребности населения в мобильности, транспортной доступности автомобильных маршрутов.

Для обеспечения транспортного сообщения в д. Фролово, д.Карамышево, д.Ладово, д. Ползино, д. Латышево необходимо предусмотреть  проектирование и строительство  автодороги с устройством железобетонного,  моста через ручей близ д. Лопатино .

Для обеспечения развития  нового жилищного строительства в д. Юдинки   необходимо предусмотреть проектирование, строительство улично-дорожной сети включающую, автодороги и пешеходные тротуары шириной не менее 1,5 м.

#### 2.2. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

#### Прогнозируется увеличение количества автомобилей в сельском поселении  в связи с необходимостью поиска  местными жителями рабочих мест за пределами поселения, а  также увеличением количества собственников жилых домов из близлежащих городов Москвы и Калуги.

2.3. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Данный показатель подлежит планированию в целом по  поселению.

Таблица 4 - Прогноз показателей безопасности дорожного движения в сельском поселении  «Деревня Редькино» до 2037 года

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 -2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных ДТП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | не более 1 в год |

По итогам анализа следует:

наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения, является  вариант сохранения и развития,  автомобильных дорог межмуниципального значения и улично-дорожной сети  муниципального значения .

Без развития транспортной инфраструктуры в районах  новой жилой застройки, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения.

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

3.1. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования

Таблица 5

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Стоимость, тыс. рублей | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | региональный дорожный фонд | муниципальный дорожный фонд |
| Строительство остановочного павильона в д. Редькино | 2018 | 250,0 |  | 100 |  |
| Нанесение разметки, установка информационных и предупреждающих знаков у автобусных павильонов д. Редькино | 2017 | 50,0 |  | 100 |  |
|  | 3.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения Таблица 6 |
| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Стоимость, тыс.руб. | Источники финансирования, % |
|  |  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | Местный бюджет | Внебюджет |
| Строительство пешеходных дорожек д. Редькино | 2020 | 550,0 |  |  |  | 100 |  |

3.3.  Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции  автомобильных дорог регионального значения

Таблица 7

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Стоимость, т. рублей | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | Местный бюджет | Вне бюджет |
| реконструкция -«Полотняный Завод -Редькино» | 2021-2025 | 5000.00 |  | 100000.00 |  |  |
| ИТОГО |  | 5000.00 |  |  |  |  |  |

3.4. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог  между населенными пунктами сельского поселения

Таблица 8

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Стоимость, т. руб. | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | Местный бюджет | Вне бюджет |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Редькино-Фролово | 2020-2037 | 8000,00 |  |  |  | 99 | 1 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Карамышево- Юдинки | 2021-2025 | 1000,00 |  |  |  | 99 | 1 |
| Капитальный ремонт «Редькино-Кашенки-Меленки» | 2026-2037 | 1000,00 |  |  |  | 99 | 1 |
| Капитальный ремонт «Ладово-Росино» | 2026-2037 | 800,00 |  |  |  | 99 | 1 |
| Капитальный ремонт «Редькино- Грибаново» | 2019 | 600,00 |  |  |  | 99 | 1 |
| Капитальный ремонт «Редькино-Гамышево-Гавшино» | 2026-2037 | 800,0 |  |  |  | 99 | 1 |
| Итого |  | 12000.0 |  |  |  |  |  |

3.5. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Таблица 10

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Стоимость, тыс. рублей | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | Местный бюджет | Вне бюджет |
| Устройство освещения в д. Редькино на автодороге «Полотняный Завод-Редькино» | 2020-2025 | 1500.0 |  | 100 |  |  |
| ИТОГО: |  | 1500.0 |  |  |  |  |

3.6. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Таблица 11

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фед. бюдж | Бюджет субъекта | Местный бюджет | внебюдж |
| Применение экологических добавок в дорожном полотне | 2025-2037 |  | 100 |  |  |

3.7. Мероприятия по мониторингу и контролю, за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 12

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Стоимость т. рублей | Источники финансирования, в % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | Местный бюджет | Вне бюдж. |
| Мониторинг реализации программы | 2017-2037 | 20,0 |  |  | 100 |  |
| в т.ч. Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | 2017-2037 | 20,0 |  |  | 100 |  |

3.8 Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов транспортной  инфраструктуры сельского поселения на 2017 - 2037 годы, составляет 12200 тыс. рублей, в том числе  двадцать тысяч на проведение мониторинга реализации Программы. Из них наибольшая доля требуется на  реконструкцию  существующей сети, строительство новых   автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития  транспортной инфраструктуры, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на  2017-  2037 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таблице 13.

Распределение объёма инвестиций на период реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения, тыс. руб.

Таблица 13.

| № | Наименование бюджета | Периоды реализации/ общие суммы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2037 | всего |
| 1 | Бюджет Калужской области сети дорожной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| 2 | Бюджет Дзержинского района | 360 | 360 | 360 | 360 | 1800 | 3960 | 6840 |
| 3 | Бюджет сельского поселения «Деревня Редькино» (в рамках межбюджетных трансфертов, на реализацию осуществления части переданных полномочий) | 360 | 360 | 360 | 360 | 1800 | 3960 | 6840 |
| 4 | Внебюджетные источники | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | 76 | 90 |
|  | ИТОГО: | 720 | 730 | 726 | 720 | 3680 | 79960 | 14590 |

Сдерживанием развития инвестиций  служит  низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне.

На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Перспективы сельского поселения до 2037 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве (растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах).

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая из-за отсутствия  дорог в твердом исполнении;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое;

- низкие доходы населения.

4. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

| Цель программы - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей. | Задачи программы | Мероприятия | Наименование индикатора | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2026 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности) на территории | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | увеличение доли автомобильных дорог сельского поселения всех форм собственности с твердым покрытием к общей протяженности автомобильных дорог % | 31 | 31 | 38 | 43 | 55 | 70 | 80 |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; | Протяжённость пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения (п.м.) | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 |
|  | Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности | Мероприятия по развитию сети дорог поселения | Прогноз развития улично-дорожной сети, км | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 15,6 | 17,0 |
|  | Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. | удовлетворенность населения качеством транспортной инфраструктуры | процент опрошенных | процент опрошенных | процент опрошенных | процент опрошенных | процент опрошенных | процент опрошенных | процент опрошенных |

Администрация  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 22 года и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

5. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории сельского поселения.

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти , органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- разработка предложений для исполнительных органов власти по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры  сельского поселения, в состав мобилизационного плана экономики  района и области.