# КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН»

## ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

# РЕШЕНИЕ

#### от  « 19 » июля 2022 года  			                   	                     № 272

О    результатах       контрольного      мероприятия «Оценка эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью, контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью образовательными организациями МР «Дзержинский район»

В соответствии с планом работы контрольно-счетной комиссии муниципального     района «Дзержинский район», согласованным решением Дзержинского Районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» от 21.12.2021 № 208, проведено контрольное мероприятие «Оценка эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью, контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью образовательными организациями муниципального района «Дзержинский район». Рассмотрев отчет по результатам контрольного мероприятия, Дзержинское Районное Собрание муниципального района «Дзержинский район»

РЕШИЛО:

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Оценка эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью, контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью образовательными организациями муниципального района «Дзержинский район» (прилагается).

2. Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Дзержинский район» в срок до 31.08.2022 довести информацию о ходе исполнения представления до Дзержинского Районного Собрания.

3. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить в прокуратуру Дзержинского района.

4. Администрации Дзержинского района в срок до 01.10.2022 предоставить отчет по устранению выявленных нарушений и план профилактических мероприятий.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Дзержинского Районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» по социальной политике.

##### Глава муниципального района

##### «Дзержинский район»                                 		                                  А.А. Степанян

ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия:

«Оценка эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью, контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью

образовательными организациями МР «Дзержинский район»

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка отражения на счетах бухгалтерского учета и использования земельных участков, нежилых зданий, сооружений, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, а также соблюдение требований законодательства при приобретении данного имущества в проверяемом периоде.

В ходе контрольного мероприятия установлено нарушений на общую сумму 8 298,0 тыс. руб., в т.ч.:

1. Нарушение Федерального стандарта № 34н «Непроизводственные активы», Инструкции № 157н в части отражения стоимости 8 земельных участков, составило 5 008,3 тыс. руб.

2. Нарушение Инструкции № 157н в части отсутствия документов, подтверждающих право пользования 1 земельным участком составило 2 123,0 тыс. руб.

3. Нарушение Инструкции № 157н в части неверного определения кода ОКОФ и, соответственно, срока полезного использования и амортизационной группы 31 объекта основных средств на общую сумму 875,5 тыс. руб.

4. В одном образовательном учреждении установлено несоответствие данных бухгалтерского учета фактическому наличию муниципальной собственности, а именно к бухгалтерскому учету не принят 1 теневой навес (веранда).

5. Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при устройстве периметрального ограждения территории детского сада:

- информация о заключении контракта была размещена в реестре контрактов с нарушением установленного срока  (5 рабочих дней);

- при заключении дополнительного соглашения к контракту с 1 123,4 тыс. руб. до 1 203,3 тыс. руб. в план-график закупок не было внесено соответствующее изменение;

- цена контракта была увеличена на сумму выполнения новых работ, не предусмотренных контрактом – 42,0 тыс. руб.;

- объемы по 2 позициям сметы были увеличены более чем на 10%;

- акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ подписаны сторонами с нарушением установленных на 27 календарных дней;

- учреждением не было направлено Подрядчику требование об уплате пени на сумму 7,4 тыс. руб.;

- оплата выполненных работ произведена более чем в течение 15 рабочих дней (риск финансовых потерь для бюджета района);

- при визуальном осмотре объекта  установлены остатки материала на сумму 7,6 тыс. руб., что является неэффективным использованием средств бюджета МР «Дзержинский район».

6. В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», СГС «Концептуальные основы», Методических указаний по инвентаризации, в одном образовательном учреждении при смене материально ответственных лиц инвентаризация в учреждении не проводилась, бухгалтерские данные по состоянию на 01.01.2020 отсутствуют. В предоставленных оборотно-сальдовых ведомостях и бухгалтерских справках указано  уволенное материально-ответственное лицо.

7. Предоставление 2 земельных участков для размещения одного образовательного учреждения на праве безвозмездного срочного пользования произведено администрацией Дзержинского района несвоевременно. На момент проверки право пользования земельными участками учреждению не предоставлено.

8. Установлено наличие ограничения прав и обременение 2 зданий образовательных учреждений при исполненных обязательствах по договору.

9. В одном образовательном учреждении сверить наличие основных средств с бухгалтерскими данными не представляется возможным, в связи с тем, что инвентарные номера отсутствуют или не соответствуют оборотным ведомостям, не присвоены инвентарные номера на 49 из 119 единиц учтенных основных средств,  указаны неполные наименования объектов, на территории учреждения находятся основные средства, не отраженные в оборотных ведомостях.

10. В одном образовательном учреждении 45 учетных единиц основных средств на общую сумму 234,2 тыс. руб. не были списаны с балансового учета на забалансовый счет. Нарушение устранено в ходе проверки.

11. В одном образовательном учреждении сверить наличие основных средств с бухгалтерскими данными не предоставляется возможным в связи с тем, что на момент проверки часть основных средств на учет не поставлена, не назначено материально-ответственное лицо, не присвоены инвентарные номера.

12. В одном образовательном учреждении материальные ценности, переданные на ответственное хранение учителям не были отражены на соответствующих счетах учета нефинансовых активов. На момент проведения контрольного мероприятия материальные ценности в учреждение полностью не возвращены, проверка наличия и состояния имущества не произведена.

По результатам контрольного мероприятия в  образовательные организации внесено представление. В течение 30 дней со дня получения представления образовательные организации обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетную комиссию о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

Председатель 				    	    				Н.А. Алферова